# Beyond Words 产品与技术落地方案

真实英语对话复盘  自动转写  双人区分  证据化洞察  定向练习

版本 1.0    2026 年 9 月 25 日    用于 Pro 账号续作与团队评审

# 方案结论

当前代码已经具备可运行的移动端界面、浏览器录音、本地持久化、FastAPI 后端、真实 Whisper 英文转写、复盘、互动时刻和练习闭环。后续工作的核心不是重写界面，而是补齐双人说话人分离、提升转写质量、建立浏览器端到端测试，并把分析任务迁移到可恢复的后台工作进程。

产品定位：Beyond Words 不给用户打综合分，也不推断人格或情绪；它把原始录音、时间戳话轮和可回听证据组织成可核对的交流复盘，再把具体互动时刻转成下一轮可以练习的表达。

| 当前状态 | 结论 |
| --- | --- |
| 界面与主流程 | 可演示并可继续开发 |
| 真实英文转写 | 本机 Whisper tiny.en 已验证 |
| 双人自动区分 | 接口已预留，当前依赖未安装 |
| 语义分析 | 本地规则可用，外部大模型可选 |
| 实体 soundcore | 尚未接 SDK，界面明确标为模拟 |

# 如何开启 Codex 计划模式

在 Codex 输入框中直接输入下面的斜杠命令并发送，即可切换计划模式。官方说明指出，计划模式会先给出可审阅的实施路径，并在需要时提出澄清问题，再开始实际改动。

/plan

## 适合使用计划模式的情况

任务会同时改动前端、后端、模型、数据结构或部署方式。

存在隐私、成本、模型选择或兼容性风险，需要先定边界。

你希望先审阅工作清单、验收标准和停止点，再允许实现。

需要让另一个账号或开发者按同一份方案继续工作。

## 推荐的首条计划提示

请阅读项目总纲、README、docs/当前验收记录与后续工作.md 和本方案文档。只输出可执行计划，不修改代码。计划必须列出 P0/P1 工作包、受影响文件、依赖、数据风险、验收方式和明确停止点。

## 确认计划后的执行方式

1.  审阅计划，删掉不需要的范围，并补充真实设备、模型账号或部署环境约束。

2.  切回默认执行模式，或直接回复“按已确认计划执行 P0 第一项”。

3.  每完成一个工作包就运行测试、更新进度文档，并保留可回滚结果。

4.  涉及麦克风授权、外部 API 密钥、删除数据或付费服务时，由你本人完成确认。

官方来源：Run long horizon tasks with Codex

# 产品目标与范围

## 目标用户

主要用户是需要在真实英语交流后复盘参与方式的学习者，包括英语角参与者、留学生、小组讨论成员、课堂学习者和面试准备者。产品不要求他们在对话中盯着屏幕，而是在对话结束后提供可解释的回顾。

## 核心问题

| 用户问题 | 产品回应 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 不知道自己是否真正参与了对话 | 展示发言时长、占比和话轮 | 带时间戳的话轮 |
| 只知道自己说错了词，不知道互动哪里卡住 | 识别话题延续、追问、澄清等时刻 | 前后话轮与原声片段 |
| 看到建议但不会在下次使用 | 把时刻转成文字或语音练习 | 提示、回答和反馈记录 |
| 担心录音和模型外发 | 默认本机处理并明确披露数据流 | 隐私页与导出删除能力 |

## 必须保留的产品边界

不根据一次对话推断人格、动机、情绪、心理状态或综合英语能力。

所有自动洞察都绑定原始话轮和时间范围，并提示用户核对。

未配置模型时清楚显示能力降级，不用演示结果冒充真实推断。

录音前必须取得所有参与者的知情同意。

实体硬件能力未接入时保持“模拟设备”标识。

图 1 核心用户闭环

# 界面设计方案

现有界面采用移动端优先布局，最大内容宽度 430 像素。视觉层次以深蓝、亮蓝、白色和浅灰为主，录音页切换到深色沉浸式环境；复盘和练习页面保持浅色，帮助用户阅读长文本和对比证据。

| 设计元素 | 当前做法 | 使用原则 |
| --- | --- | --- |
| 主色 | 亮蓝 #2563EB | 主行动、选中状态、用户话轮 |
| 深色 | 深蓝黑 #0B1220 | 只用于录音等沉浸场景 |
| 状态色 | 绿、黄、红 | 分别表达可查看、提示与破坏性操作 |
| 卡片 | 16 至 28 像素圆角 | 用于分组，不堆叠无意义阴影 |
| 文字 | 中文优先，英文保留原话 | 标题简短，说明明确，避免给用户贴标签 |
| 导航 | 底部四入口 | 首页、复盘、练习、我的保持稳定 |

## 交互原则

录音是显式动作：先同意，再请求麦克风权限，再开始采集。

分析结果先给摘要，再给指标、时间轴、逐句转写和重点时刻，阅读顺序从概览到证据。

不确定性要可见：模拟分析、真实转写、说话人待确认和模型来源分别标注。

练习入口紧跟具体互动时刻，避免用户离开语境后再寻找练习。

删除、外部传输和权限请求要让用户明确确认。

# 首页与录音界面

首页负责发起一次对话并提供轻量进度反馈；录音页负责把知情同意、场景、音量、时间和标记动作集中在一个沉浸界面中。

| 图 2 首页 主行动足够突出 进度卡片不使用总分 最近会话直接进入复盘 | 图 3 录音页 深色降低环境干扰 录音豆承担开始和停止 同意勾选位于权限动作之前 |
| --- | --- |

## 实现说明

首页由 React 路由加载 Zustand 中的本地会话，并与后端会话合并。录音页使用 MediaRecorder 采集 WebM 音频，先写入浏览器 IndexedDB，再同步到 FastAPI；同步失败时保留本地副本和重试入口。单击开始或停止，录音中双击或点击按钮添加重点标记。

# 历史与复盘概览

历史页承担检索和删除入口；复盘概览先回答“这段对话发生了什么”，再展示发言指标和话轮时间轴。真实数据与演示数据使用不同披露条。

| 图 4 历史复盘 标题和场景可搜索 真实会话显示删除入口 演示会话保留为体验样例 | 图 5 复盘概览 摘要先于指标 时间轴区分你与伙伴 模拟分析有醒目标识 |
| --- | --- |

## 自动区分完成后的界面变化

当 pyannote 输出两个匿名说话人后，复盘页应先让用户回听样例并确认“哪位说话人是我”。只有确认完成后才计算发言占比、用户话轮数和针对用户的互动事件，避免把伙伴的话误算给用户。

# 转写核对与重点时刻

自动分析必须能被用户核对和修正。逐句话轮保留时间范围、说话人和原始文字；重点时刻把建议拆成发生了什么、语境解释和可尝试的另一种表达。

## 事件类型

| 类型 | 识别信号 | 用户得到的建议 |
| --- | --- | --- |
| 话题延续 | 简短回答后对方重新提问 | 补充理由并邀请对方参与 |
| 主动追问 | 对方提供信息后话题结束 | 表达兴趣并提出开放问题 |
| 请求澄清 | 重复、停顿或答非所问 | 明确指出需要澄清的部分 |
| 小组参与 | 较长空档或多轮未参与 | 选择已有观点并自然接入 |

## 核对闭环

1.  从重点时刻回放对应音频，同时展示前后话轮和系统依据。

2.  用户先修正转写，再修正匿名说话人归属，所有指标随之重算。

3.  用户确认建议是否符合语境；不合适的结果可忽略，不写回能力标签。

4.  确认后的时刻才能进入定向练习，练习记录保留来源会话和模型版本。

## 界面示意

| 图 6 转写核对 按话轮显示时间戳 真实会话支持修改文字 双人模型可用后支持修正说话人 | 图 7 重点时刻 保留原声片段 建议绑定相关话轮 明确表示解释而非评分 |
| --- | --- |

# 定向练习与个人目标

练习页让用户在相同语境中重说一轮，而不是做脱离对话的通用题；个人页记录交流目标和连续行为，不显示综合能力分数。

| 图 8 定向练习 复用真实对方话轮 支持文字与语音回答 反馈聚焦策略而非人格 | 图 9 个人目标 选择一个当前交流目标 展示会话和练习数量 模拟硬件状态明确披露 |
| --- | --- |

## 练习反馈规则

MVP 的本地反馈只检查是否表达观点、是否补充理由、是否提出能让对方继续分享的问题，并展示结构化建议。配置外部语义模型后可以改善自然度和上下文理解，但仍不得输出人格、情绪或综合能力判断。

# 隐私与数据界面

隐私页把数据实际保存位置和外部传输条件写在操作按钮之前。导出用于可携带性，删除全部数据是破坏性操作，必须二次确认。

图 10 隐私与数据

| 数据 | 默认位置 | 外部模型是否接收 | 删除方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原始录音 | 浏览器 IndexedDB 和本机音频目录 | 否 | 删除会话或全部数据 |
| 转写与时间戳 | SQLite 分析 JSON | 仅在主动配置后 | 删除会话或全部数据 |
| 说话人标签 | 匿名 ID，不记录真实身份 | 可随转写一起发送 | 删除会话或全部数据 |
| 练习回答 | SQLite 与浏览器状态 | 视语义模型配置 | 删除全部数据 |

# 技术架构与数据流

图 11 本地优先技术架构

## 前端

React 19、TypeScript 和 Vite 负责界面与构建；React Router 管理八类页面；Zustand 持久化会话、练习与个人目标；IndexedDB 保存浏览器端音频；MediaRecorder 与 Web Audio API 完成录音和实时音量。

## 后端

FastAPI 提供会话、音频、标记、分析、说话人确认、转写修正、练习、设置、导出和删除接口。SQLite 保存结构化记录，本地目录保存音频，分析任务具备状态记录和服务重启后的恢复逻辑。

## 数据流

1.  用户确认同意后开始录音，音频先写入 IndexedDB。

2.  前端创建远程会话、上传音频和标记，失败时保留本地状态。

3.  后端执行 ASR，再根据可用性执行双人分离和语义事件分析。

4.  用户确认自己的说话人身份，系统重新计算个人指标和事件。

5.  复盘和练习结果写入 SQLite，可导出或删除。

# 模型方案

| 能力 | 推荐实现 | 当前状态 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 英文语音转写 | Whisper base.en 或 small.en | tiny.en 可运行 | WER、实时系数、显存 |
| 双人说话人分离 | pyannote speaker-diarization-community-1 | 依赖未安装 | DER、双人数稳定性 |
| 说话人身份 | 模型匿名分组 + 用户确认 | 界面和接口已实现 | 确认后指标一致 |
| 互动事件 | 本地证据规则 + 可选兼容 LLM | 本地规则可用 | 证据命中、误报率、可解释性 |
| 练习反馈 | 结构规则 + 可选兼容 LLM | 基础规则可用 | 建议一致性与延迟 |

## 为什么大模型不是必需入口

录音、转写、时间戳和双人区分分别由浏览器能力、Whisper 和 pyannote 完成。通用大模型主要用于摘要、互动解释和练习反馈；没有配置时，本地规则仍能给出透明、可复现的基础结果。因此大模型应作为可插拔增强层，而不是让核心录音链路依赖外部服务。

## 当前评测证据

| 样本 | 模型 | 结果 | 判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| HCRC Map Task | Whisper tiny.en | WER 25.09% | 可用于流程验证 |
| AMI ES2002a | Whisper tiny.en | WER 41.51% | 多人会议质量不足 |
| AMI 说话人分离 | pyannote | DER 尚无结果 | 必须补跑 |
| 现有 6 秒录音 | Whisper tiny.en | 约 7.1 秒完成 | Triton 未启用，性能待优化 |

## 模型选择规则

使用同一批 MapTask、AMI 和真实产品录音比较 tiny.en、base.en、small.en。

同时记录 WER、DER、处理时长、峰值显存和失败样本，不只比较准确率。

如果外部语义模型不可用或返回格式错误，必须自动退回本地规则。

外部模型输入只包含匿名转写话轮和必要时间信息，不上传录音。

# 后端功能完成清单

| 功能域 | 已有能力 | 仍需补齐 |
| --- | --- | --- |
| 会话与音频 | 创建、上传、读取、重命名、删除 | 分片上传、配额、格式校验 |
| 分析任务 | 持久状态、失败原因、重启恢复 | 独立 worker、取消、超时和幂等 |
| 语音模型 | Whisper 真实转写、时间戳、降级 | 模型基准、双人分离、性能优化 |
| 复盘 | 摘要、话轮、指标、事件、转写修正 | 真实双人闭环与质量监控 |
| 练习 | 文字和语音入口、转写、反馈、历史 | 更可靠的语义反馈与版本记录 |
| 隐私 | 同意门槛、导出、删除、本地优先 | 身份认证、日志脱敏、保留策略 |
| 硬件 | 模拟状态和浏览器麦克风 | soundcore SDK、连接和按键事件 |

## 关键接口分类

| 接口组 | 作用 |
| --- | --- |
| /api/sessions | 会话、标题、场景和状态管理 |
| /api/sessions/{id}/audio | 音频上传和回放 |
| /api/sessions/{id}/analyze | 启动异步分析任务 |
| /api/sessions/{id}/speakers | 确认哪位说话人是用户 |
| /api/sessions/{id}/turns/{turnId} | 修正文字或说话人 |
| /api/practices 与 attempts | 创建练习并保存反馈 |
| /api/export 与 /api/data | 数据导出和全部删除 |

# 落地执行方案

执行顺序以能否形成真实、可重复验收的产品闭环为依据。每个工作包都要有代码、测试、运行记录和文档更新，不能只完成安装或页面展示。

## P0 双人自动区分与模型基准

1.  创建独立 Python 环境，固定 CUDA、PyTorch、Whisper 和 pyannote 版本。

2.  完成 Community-1 模型许可和 Hugging Face 令牌配置。

3.  用一段本地双人录音验证匿名说话人时间段与合并话轮。

4.  在 AMI 上计算 DER，在 MapTask 和 AMI 上对比三个 ASR 模型。

5.  选择默认模型并把配置、指标和硬件条件写入 baselines.json。

6.  完成“系统分为两人—用户确认自己—指标和事件更新”的界面闭环。

## P0 浏览器端到端测试

1.  建立 Playwright 测试配置和独立测试数据库。

2.  使用虚拟音频输入覆盖同意、录音、标记、停止、同步和分析。

3.  覆盖后端断线、本地保存、恢复和重试上传。

4.  覆盖复盘、修改转写、说话人确认、练习、导出和删除确认。

5.  在持续集成中同时运行后端测试、前端测试、构建和 E2E。

## P0 版本与数据基线

1.  初始化 Git 或迁移到明确的远程仓库，保存当前通过验收的基线提交。

2.  确认用户录音、运行数据库、模型文件、密钥、虚拟环境和原始大语料不进入 Git。

3.  把源码包和评测数据包分别保存，保证接手者能重建而不会拿到用户隐私数据。

## P1 生产化

将分析任务迁移到独立 worker 和持久队列，增加取消、超时、重试与进度心跳。

增加认证、速率限制、上传大小和类型校验、数据库迁移与备份恢复。

完成日志脱敏、保留期限、网络请求清单和录音不外发断言。

有 SDK 和测试设备后实现 soundcore 适配层，同时保留浏览器麦克风降级路径。

# 验收方案

| 验收对象 | 必须证明的结果 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | 主要路由、交互、错误状态和移动端布局正常 | 单元测试、E2E、截图 |
| 后端 | 接口、持久化、任务恢复和删除一致 | 临时数据库测试与接口日志 |
| ASR | 真实录音可转写且质量可量化 | WER、延迟、失败样本 |
| 说话人分离 | 双人稳定分组且可人工纠正 | DER、实录回听、确认结果 |
| 语义分析 | 提示绑定证据，失败时安全降级 | 事件样例、格式测试、故障注入 |
| 隐私 | 录音不外发，导出与删除完整 | 网络审计、数据目录检查 |
| 硬件 | 真实连接和按键事件可恢复 | 真机录像与断连测试 |

## 当前风险

| 优先级 | 风险 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 说话人模型尚不可用 | 先完成依赖和 DER，再开放双方指标 |
| 高 | tiny.en 在 AMI 上 WER 41.51% | 比较 base.en 和 small.en |
| 高 | 缺少完整 E2E | 用虚拟音频覆盖核心旅程 |
| 中 | Whisper 未启用 Triton 快速内核 | 固定兼容 CUDA 组合并测实时系数 |
| 中 | 分析仍在 Web 进程中 | 拆分 worker 与任务队列 |
| 中 | 浏览器和后端双状态 | 增加幂等同步和冲突测试 |
| 低 | 桌面宽屏留白 | 发布桌面版前再决定双栏布局 |

## 继续工作的起点

下一个账号进入项目后，应先运行现有测试并阅读交接文档，然后从“P0 双人自动区分与模型基准”开始。不要先接外部大模型或美化桌面布局，因为这两项都不能解决当前最关键的真实性和质量问题。

当前测试基线：后端 8/8 通过，前端 5/5 通过，生产构建通过；真实本地 Whisper 转写已抽查成功。

停止原则：需要用户提供密钥、接受模型许可、授予麦克风权限、删除数据或连接实体设备时停止自动执行，记录当前状态并请求明确确认。

## 项目内参考资料

README.zh-CN.md：启动方式、功能与环境配置。

docs/项目进度与Pro账号续作交接.md：完整现状和接手信息。

docs/当前验收记录与后续工作.md：最近验收证据与用户验证项。

docs/技术架构与功能实现.md：代码地图、模型和接口说明。

evaluation/README.zh-CN.md：真实语料导入与 WER/DER 评测。

## 接手账号开工前检查

确认只保留源码、配置示例、文档、测试和必要的小型样例；不要提交 node_modules、虚拟环境、模型缓存、运行数据库或用户录音。

先阅读中文 README、Pro 账号续作交接文档和最近验收记录，再运行现有测试与生产构建。

核对前端 5173 端口和后端 8000 端口没有被旧进程占用，且前端确实连接到当前后端。

需要 Hugging Face 令牌、模型许可、外部大模型密钥或真实设备时，记录所需信息并等待用户提供。

每完成一个 P0 工作包就更新基准数据、验收证据和后续工作，不把尚未验证的能力写成已完成。